# Requirement Agent 后端任务与前端重构规划

后端优先施工清单与需求治理工作台设计

版本：2026-09-17（当日按 B0–B5 实测对账更新）| 适用分支：master（单分支；B0 另建的 backend-hardening 已并入并删除）

本文用于指导 Requirement Agent 后续施工。当前项目已经完成结构重组、核心需求分析、审核、版本管理、能力模型和大部分测试工作；下一阶段重点不是继续堆叠功能，而是完成后端生产化收口，再以稳定 API 契约为基础重构前端工作台。

核心结论：项目总体完成度约为 75%～80%。核心业务完成度约 80%～85%，生产交付完成度约 60%～70%。后续首先完成鉴权、统一内部 Tool Registry、Worker、影响分析和 E2E 验收（前三项已于 B1/B2/B3/B5 落地），再进入前端重构。

# 一 项目当前状态

| 领域 | 状态 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 结构重组 | 已完成 | src-layout、统一入口、API 路由和包结构已经完成 |
| 核心需求闭环 | 基本完成 | 录入、抽取、分析、风险、审核、版本、审计已具备 |
| Git 式版本管理 | 已完成主体 | A-G 批次完成，包含并发隔离、续跑、合并、回滚和乐观锁 |
| 能力条件模型 | 已完成 | 能力词表、匹配、反查、裁决和回填已完成 |
| 多渠道接入 | 代码完成 | 飞书 Webhook 待真实凭据和真实事件联调 |
| 影响分析 | 部分完成 | 关系表存在，但依赖传播计算尚未完成 |
| 生产化 | 部分完成 | 鉴权与独立 Worker 已落地（B1/B5）；数据保留、完整 E2E 仍需补齐 |
| Agent 工具层 | 已完成（只读） | Tool Registry 已建，15 个只读工具已接入固定工作流（B2/B3）；自由式 Function Calling 未做 |

当前测试基线为 571 passed、2 skipped（2026-09-17 实测）。该结果说明项目具备较好的自动化验证基础，但仍不能替代真实渠道、真实 Worker、真实前端和权限场景的端到端验收。

# 二 后端施工原则

☐ 旧代码采用渐进式兼容迁移，未确认等价替代物前不提前删除。

☐ MCP 不再作为主方案，内部能力改为直接调用统一 Tool Registry；MCP 仅作为 deprecated 兼容适配器保留。

☐ Agent 不直接操作数据库。所有业务写入必须经过 Application Service、Domain Service 和 Repository。

☐ 模型可调用的工具默认只读；正式需求入库、审核通过、回滚等高风险操作必须经过明确的业务服务和人工确认。

☐ 先稳定后端 API 契约，再重构前端；前端不应反向决定后端事务边界。

推荐调用边界：Agent → Tool → Application Service → Domain Service → Repository → Database。

# 三 后端施工任务

勾选口径（2026-09-17 对账更新）：☑ = 已完成且有据可查（见 docs/基线_B0.md 与对应 commit）；◐ = 部分完成，未做的部分是有记录的决定，原因见括号内注释；☐ = 未开始。§二 是施工原则、§九 是「契约冻结」阶段的验收项（见 §十 第二阶段），两者不属于本次勾选范围。

## 阶段 B0 基线冻结

☑ 建立后端加固分支并记录当前提交、迁移状态和测试结果。（注：基线记录见 docs/基线_B0.md；加固分支 backend-hardening 已于 2026-09-17 并入 master 后删除，现为单分支，5 个 commit 均在 master 上。）

☑ 固化 OpenAPI、接口路径、响应结构和前端调用清单。

☑ 保留旧入口、兼容路径、MCP 兼容适配器和原迁移文件。（注：MCP 已整体删除，无对象可保留；旧入口、兼容路径与原迁移文件均原样保留。）

☑ 确认 pytest -q 仍为 412 passed、2 skipped。（注：对账实测为 571 passed、2 skipped —— 只涨不跌；412 是过期数字。）

完成标准：测试基线不回退，现有 API 路径不变，前端旧页面仍可运行。

## 阶段 B1 鉴权与权限底座

☑ 接入 API_AUTH_TOKEN，实现统一 HTTP 鉴权。

☑ 区分只读、分析、待审核写入、审核决策、回滚和运维权限。

☑ 飞书 Webhook 继续使用飞书签名、Token 和 AES 校验，并豁免普通 API Token。

☑ 统一返回 401/403 错误结构，并写入 request_id 和审计日志。

☑ 为 reviewer、admin、system_worker 建立最小权限规则。

优先级：最高。当前主服务绑定 0.0.0.0，所有写端点都应纳入鉴权。

## 阶段 B2 统一 Tool Registry

建议新增 src/requirement_agent/tools/，但先以最小实现恢复工具层，不立即接入自由式 Function Calling。

☑ 建立 BaseTool、ToolResult、ToolRegistry 和工具策略定义。

◐ 每个工具提供 name、description、input_schema、read_only、requires_confirmation。（注：requires_confirmation 经决策未加 —— L3 层不存在有副作用的工具，该字段会恒为 False。）

☑ 注册第一批只读工具：需求搜索、详情、版本、Diff、溯源、关系查询、待审核查询。

◐ 注册第二批分析工具：候选召回、关系分析、风险评估、能力匹配、影响预览。（注：5 个里只加了能力匹配、影响预览；候选召回已有工具覆盖，关系分析与风险评估自身调用模型，均经决策不加。）

☑ 工具只能调用 Application Service，不得直接拼接 SQL。

☑ 工具调用记录名称、参数摘要、耗时、结果和错误。

☑ MCP 保留为兼容适配器，不作为新业务工具的主入口。（注：MCP 已整体删除，无对象可保留。）

## 阶段 B3 Agent 接入工具层

☑ 先让现有固定工作流通过 Tool Registry 调用只读工具。

☑ 抽取、分析、风险 Agent 继续由代码编排，避免一次性改动分析图。

◐ 统一处理工具异常、超时、重试和降级。（注：异常与超时已做，重试走 outbox 既有机制；降级经决策不做 —— 检索失败必须可见，不得静默降级为空候选。）

◐ 保存 Agent Run、节点状态、工具调用和最终结果。（注：工具调用与最终结果已随 metadata 落库；分析图本身不落 Agent Run 与节点状态。）

☐ 后续再增加真正的 Function Calling，并加入参数校验、权限校验和调用次数限制。

## 阶段 B4 影响分析和检索校准

☐ 明确 similar、conflict、depends_on、contains、implements、supersedes、blocks 等关系的方向性。

☐ 定义哪些关系由模型生成，哪些关系必须人工确认。

☐ 实现依赖传播、最大深度、环检测和影响范围预览。

☐ 统计真实需求库的相似度分布，重新校准 duplicate、related、conflict 阈值。

☐ 采用结构化过滤 → 向量召回 → 候选排序 → LLM 判断的混合流程。

☐ 区分未召回和模型否定，保存召回分数、模型判断和判断理由。

## 阶段 B5 Worker 独立化

☑ 明确 API 与 Worker 的任务边界。

☑ 统一任务状态、幂等键、重试次数、退避策略和死信状态。

☑ 将需求分析、文档分片、Embedding、Outbox 消费和死信处理作为独立任务。

◐ 支持 Worker 独立启动、心跳和耗时统计。（注：独立启动与心跳已做，/health 报 consumer_running；任务级耗时统计未做。）

☑ 保留当前 API 内嵌消费者作为兼容模式，待独立 Worker 验收后再切换默认模式。（注：内嵌消费者仍保留；默认模式切换待 B8 验收后另行决定。）

## 阶段 B6 渠道出站与审核闭环

☐ 定义统一 ChannelOutputAdapter。

☐ 实现飞书文本回复和审核卡片。

☐ 支持查看冲突、通过、拒绝、退回等按钮回调。

☐ 回调进入 ReviewService，保持事务边界和幂等。

☐ 发送失败进入 Outbox，超过重试次数进入死信。

## 阶段 B7 数据保留与运维

☐ 定义原始文件、消息、运行记录、审计、死信的保留策略。

☐ 增加定期清理任务和数据库备份说明。

◐ 补充连接池、任务队列、LLM 请求和死信指标。（注：任务队列、LLM 请求与死信指标已有；连接池指标未做。）

☑ 为运维接口统一增加管理员鉴权。（注：/api/v1/ops/* 的写操作需 ops 权限，admin 与 system_worker 具备。）

## 阶段 B8 完整 E2E 验收

必须验收主链路：提交需求 → 抽取 → 检索 → 冲突分析 → 风险评估 → 待审核 → 审核通过 → 生成版本 → 更新当前需求 → 审计 → 查询版本与溯源。

☐ API + PostgreSQL E2E。

☐ Outbox + Worker E2E。

☐ LLM 失败和重试 E2E。

☐ Webhook 重复事件 E2E。

☐ 审核并发冲突和回滚 E2E。

☐ 前端基础联调和真实飞书联调。

# 四 后端推荐执行顺序

| 顺序 | 任务 | 原因 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B0 基线冻结 ☑ | 避免后续迁移失去参照 | 测试、OpenAPI、旧入口可复现 |
| 2 | B1 鉴权 ☑ | 解决当前最大生产风险 | 所有写端点有权限保护 |
| 3 | B2 Tool Registry ☑ | 建立 Agent 与业务的稳定边界 | 工具可枚举、可校验、可审计 |
| 4 | B3 Agent 接入工具 ☑ | 让现有 Agent 使用统一能力 | 固定工作流不破坏 |
| 5 | B4 影响与检索 | 补齐业务分析深度 | 影响范围和关系质量可解释 |
| 6 | B5 Worker ☑ | 拆开 API 与长任务 | 任务可重试、可恢复 |
| 7 | B6 出站审核 | 打通多渠道闭环 | 飞书可接收审核结果 |
| 8 | B8 E2E | 最终确认全链路 | 可进入前端大改和生产验收 |

# 五 前端重构目标

前端不应继续停留在“需求表格 + 详情 + 几个按钮”的简单后台形态。你的项目应重构为需求治理工作台，围绕需求输入、分析、审核、版本、来源和运行状态组织信息。

推荐一级导航：总览、需求工作台、输入中心、智能分析、审核中心、版本与变更、来源与知识、系统运维。

# 六 前端信息架构

| 一级模块 | 核心页面 | 主要价值 |
| --- | --- | --- |
| 总览 | Dashboard、趋势、风险矩阵、审核漏斗 | 快速判断系统状态和待处理事项 |
| 需求工作台 | 需求库、详情、关系、影响分析 | 日常检索、查看和分析需求 |
| 输入中心 | 文本、文件、截图、飞书、导入任务 | 管理多渠道原始输入 |
| 智能分析 | 分析任务、冲突、风险、Agent Run | 解释模型如何得出结果 |
| 审核中心 | 待审核、冲突审核、风险审核、历史 | 完成正式入库前的人工作业 |
| 版本与变更 | 时间线、Diff、合并、Revert | 实现 Git 式需求治理 |
| 来源与知识 | 来源、原始文件、文档版本、能力条件 | 实现溯源和知识沉淀 |
| 系统运维 | 模型、渠道、Worker、Outbox、死信、审计 | 保证系统可运行和可追踪 |

# 七 前端重点页面设计

## 7.1 Dashboard

展示需求总量、待审核、高风险、冲突关系、近期变更、渠道占比、任务失败和 Worker 状态。重点是让用户打开页面后马上知道有什么需要处理、哪里有风险、系统是否健康。

## 7.2 需求工作台

采用左侧筛选、中间列表、右侧详情预览的三栏结构。筛选包括状态、版本、渠道、输入人、业务域、优先级、风险、关系、时间和能力标签。

## 7.3 需求档案页

将详情组织为概览、最终需求描述、来源、关系与影响、版本时间线、Agent 分析结果六个区域。最终描述必须支持展开来源、查看原始内容、查看新增和被覆盖内容。

## 7.4 审核中心

采用左侧审核队列、右侧审核工作区。工作区同时展示原始输入、结构化需求、相似需求、冲突、风险、版本 Diff、影响范围和 Agent 建议；底部提供通过、拒绝、退回、标记冲突和合并操作。

## 7.5 版本与变更

提供时间线、左右 Diff 和关系图三种视图。Revert 需要显示目标版本、影响版本、关联需求、所需权限和确认信息，不能做成普通快捷按钮。

## 7.6 Agent 运行中心

每次分析生成 Run 页面，展示运行 ID、触发来源、当前节点、耗时、模型、工具调用、错误和最终结果。节点时间线可展开输入摘要、工具参数、输出和耗时。

## 7.7 来源中心

将 Source 作为一级对象展示：来源类型、输入人、输入时间、原始文件、解析状态、分析状态、关联需求、失败原因和重试入口。

# 八 前端工程结构建议

如果当前前端仍是单一 index.html、app.js 或简单模板，不建议一次性推翻。先新增工作台页面，逐个替换旧功能，最后再删除旧页面。

| 目录 | 职责 |
| --- | --- |
| app | 路由、布局、全局 Provider |
| pages | Dashboard、需求、审核、运行、来源、运维页面 |
| features | 需求、审核、版本、关系、风险、Agent Run 业务模块 |
| components | 表格、Diff、时间线、风险矩阵、关系图、事件流 |
| services | 按领域封装 API 请求 |
| stores | 筛选条件、会话、运行状态和全局状态 |
| types | API、需求、版本、关系、风险和事件类型 |
| utils | 格式化、权限判断、状态映射和错误处理 |

# 九 前端开始前必须冻结的接口

☐ 分页结构和筛选参数。

☐ 统一错误结构和 401/403 行为。

☐ 需求、版本、风险、关系、来源和运行状态枚举。

☐ 版本 Diff 和溯源结构。

☐ Agent Run 和 SSE 事件结构。

☐ 审核操作的权限和幂等行为。

☐ Outbox、Worker 和死信查询结构。

# 十 推荐总计划

| 阶段 | 工作内容 | 进入条件 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 后端收口 | 鉴权、工具层、Worker、影响分析、出站、E2E | 当前基线稳定 | 主链路 E2E 通过 |
| 契约冻结 | 确定前端使用的接口、状态和事件结构 | 后端主要写接口稳定 | OpenAPI 和前端调用清单冻结 |
| 前端工作台 | 需求库、审核中心、详情、版本、来源 | 契约已冻结 | 核心页面可完成业务任务 |
| 智能运行台 | Agent Run、事件流、错误和任务追踪 | 后端事件稳定 | 分析过程可视化 |
| 运维与验收 | 权限、死信、Worker、真实渠道、回归 | 前后端联调完成 | 生产验收通过 |

# 十一 最终建议

后端下一阶段的核心目标是把现有能力收口为稳定 API、统一 Tool Registry、清晰权限、独立 Worker、可追踪运行记录和完整 E2E。前端的核心目标则是从简单 CRUD 页面升级为需求治理工作台、审核工作区、Git 式版本控制台、来源追踪中心、Agent 运行监控台和运维中心。

执行时应保持“后端先行、契约冻结、前端渐进替换”的节奏。不要先做复杂 UI，再让后端迁就页面；也不要为了借鉴 CowAgent 而引入完整 MCP、Skill Hub 或复杂多 Agent Team。当前项目最需要的是业务工具化、事务边界稳定和真实闭环可验收。