# Requirement Agent 后端追加实施文档

后端主任务完成后的记忆 输出 分片与多模型增强方案

追加批次：B2.1、B3.1、B4.1、B5.1、B8.1 | 版本：2026-09-17

本文是《Requirement Agent 后端任务与前端重构规划》的追加文档。它不重复 B0～B8，而是在后端基础能力完成、API 契约基本稳定之后，继续补齐 Agent 运行追踪、记忆分层、混合检索、大文件处理和多模型路由。

施工原则仍然不变：旧代码渐进兼容，不提前删除；MCP 仅作为兼容适配器保留；Agent 不直接写数据库；正式写入仍由 Application Service、ReviewService 和 Repository 控制；每个批次先分析、再实施、再验证。

# 一 追加批次总览

| 批次 | 主题 | 依赖 | 完成后的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | Agent Run 与事件输出 | B2 Tool Registry | 每次分析可追踪、可回放、可推送 |
| B3.1 | 多模型路由 | B3 Agent 接入工具 | 不同任务使用不同模型，失败可降级 |
| B4.1 | 记忆与混合检索 | B4 影响分析和检索 | 会话、运行、分析和业务知识边界清晰 |
| B5.1 | 大文件分片增强 | B5 Worker 独立化 | 大文件可异步、增量、断点和幂等处理 |
| B8.1 | 专项验收 | B8 完整 E2E | 四类增强能力形成可执行验收标准 |

推荐顺序：B2.1 → B3.1 → B4.1 → B5.1 → B8.1。B2.1 必须最先完成，因为前端进度展示、Worker 进度、模型调用记录和文档处理状态都需要依赖统一 Run/Event。

# 二 统一边界和禁止事项

## 2.1 业务事实与 Agent 记忆分离

需求、版本、审核、关系、风险确认结果和审计记录属于业务事实，唯一事实来源是 PostgreSQL 及其事务服务。Agent Memory 只保存上下文、运行过程和辅助分析结果，不能替代需求主表。

## 2.2 统一调用链

所有新能力遵循：Agent → Tool → Application Service → Domain Service → Repository → Database。Tool 不允许直接执行 SQL，模型不允许直接调用 Repository，写入工具不允许绕过审核服务。

## 2.3 兼容迁移

☐ 不删除已有 conversation、workflow、worker、document chunk 和 LLM Provider 代码。

☐ 新表和新服务先并行接入，旧路径保留兼容转发。

☐ 不修改已有迁移文件；新增迁移使用新的连续编号。

☐ 不改变现有 API 路径、请求结构、响应结构和审核事务边界。

☐ 每个子批次都需要生成迁移报告、测试报告和兼容风险报告。

# 三 B2.1 Agent Run 与事件输出

## 3.1 目标

将一次 Agent 分析变成可寻址、可查询、可恢复的运行对象，并将每个节点和工具调用转化为统一事件。

## 3.2 建议数据结构

| 对象 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| agent_run | run_id、agent_id、source_id、conversation_id、status、current_node、started_at、ended_at | 一次完整分析任务 |
| agent_run_event | event_id、run_id、sequence、event_type、node、payload、created_at | 按顺序保存运行事件 |
| model_invocation | invocation_id、run_id、task_type、provider、model、latency_ms、token、status | 一次模型调用 |
| tool_invocation | invocation_id、run_id、tool_name、arguments_summary、result_summary、status、elapsed_ms | 一次工具调用 |

## 3.3 状态枚举

Run 状态建议为 queued、running、waiting_review、completed、failed、cancelled、retrying。节点状态建议为 pending、running、completed、failed、skipped。

## 3.4 事件类型

至少支持：run_started、node_started、node_completed、tool_started、tool_completed、candidate_found、relation_found、risk_found、review_required、run_completed、run_failed、run_cancelled、progress。

## 3.5 实施任务

☐ 先只读扫描现有 conversation、run、SSE、workflow、outbox 和 agent_chat 代码。

☐ 确定可复用的现有会话表、运行状态和 SSE 逻辑。

☐ 新增 AgentRun 和 AgentEvent 的领域模型、Repository 和 Application Service。

☐ 为分析图节点增加事件适配器，不改变节点核心业务逻辑。

☐ 为 Tool Registry 增加统一 tool_started/tool_completed 事件。

☐ SSE 输出携带 run_id、sequence、event_type 和 payload。

☐ 支持 after_seq 断线回放。

☐ 支持取消、失败、重试和最终状态查询。

☐ 事件 payload 做大小限制、敏感字段脱敏和异常截断。

## 3.6 完成标准

☐ 一次完整分析可以查询到所有节点和工具事件。

☐ 前端断线后可以根据 after_seq 补回缺失事件。

☐ 失败任务可以定位到具体节点和错误。

☐ 重复消费事件不会产生重复业务写入。

☐ 现有需求提交、审核和版本测试全部通过。

# 四 B3.1 多模型路由

## 4.1 目标

将模型从 Agent 代码中抽离，按照任务类型选择模型，并在模型失败、限流或超时时执行受控降级。

## 4.2 任务模型分类

| 任务 | 能力要求 | 失败策略 |
| --- | --- | --- |
| extract | 结构化输出稳定、速度快 | 备用结构化模型；仍失败则转人工补录 |
| analyze | 长上下文、关系判断稳定 | 备用推理模型；结果标记降级 |
| risk | 推理、解释和稳定性优先 | 转人工审核，不自动批准 |
| embedding | 维度固定、批处理稳定 | 重试；失败时关键词检索 |
| vision | 图片和截图理解 | 备用视觉模型；失败时保留原始图片待处理 |

## 4.3 ModelRegistry

建议新增 ModelRegistry，Agent 只按 task_type 获取模型，不读取环境变量、不拼接 Provider 名称。

建议接口：get_chat_model(task_type)、get_embedding_model()、get_vision_model()、get_fallback_chain(task_type)。

## 4.4 模型调用元数据

☐ provider、model、task_type。

☐ prompt_version、schema_version。

☐ input_tokens、output_tokens、latency_ms。

☐ request_id、status、error_code。

☐ fallback_from、fallback_level、fallback_used。

☐ embedding_dimension 和 embedding_version。

## 4.5 实施任务

☐ 盘点现有 LLMProvider、配置类和 Agent 参数。

☐ 建立统一 ProviderAdapter，不改变现有 Provider 的调用方式。

☐ 将 extract、analyze、risk、embedding、vision 分别接入路由。

☐ 配置主模型和备用模型链。

☐ 区分可重试错误、限流错误、参数错误和内容错误。

☐ 风险和冲突判断降级后必须标记，不得静默当作确定结果。

☐ 保存每次模型调用并关联 agent_run。

☐ 为模型切换增加单元测试和 Provider Mock。

## 4.6 Embedding 切换规则

Embedding 模型必须记录 provider、model、dimension 和 version。模型变化后不能直接把新旧向量混在同一索引中。维度变化时必须重建向量列或建立新索引。

# 五 B4.1 记忆与混合检索

## 5.1 记忆分层

| 记忆类型 | 保存内容 | 权威来源 |
| --- | --- | --- |
| 会话记忆 | 用户消息、Agent 输出、会话摘要 | conversation 表 |
| 运行记忆 | 节点、工具、模型、结果、错误 | agent_run 和 event |
| 分析记忆 | 候选、关系、风险、人工修正 | analysis/relation/risk 业务表 |
| 业务知识 | 需求、版本、来源、审核、审计 | PostgreSQL 业务表 |

## 5.2 混合检索流程

推荐流程：结构化过滤 → 关键词召回 → 向量召回 → 候选融合 → LLM 关系判断 → 保存结果。向量分数只用于召回和排序，不能直接替代 duplicate、related 或 conflict 判断。

## 5.3 实施任务

☐ 建立会话、运行、分析和业务知识的边界说明。

☐ 为分析结果保存 model、prompt_version、candidate_ids、confidence 和 human_correction。

☐ 将关键词检索和向量检索结果统一转换为候选对象。

☐ 增加 Embedding 查询缓存，缓存键包含 provider、model、dimension 和 text_hash。

☐ Embedding 失败时降级为关键词检索。

☐ 增加状态、版本、业务域、输入人、渠道和时间过滤。

☐ 区分“未召回”和“模型判断不相关”。

☐ 人工修正结果进入可追溯记录，不直接覆盖原始模型结果。

☐ 保留分析版本，重新分析时生成新版本而不是覆盖历史。

## 5.4 完成标准

☐ 相同查询能够命中 Embedding 缓存。

☐ 向量服务不可用时需求检索仍可使用关键词。

☐ 不同 Agent、用户和工作区之间不会互相污染记忆。

☐ 每个关系判断都能追溯到候选、模型和人工决策。

# 六 B5.1 大文件分片增强

## 6.1 目标

在现有 document_asset、document_version、document_chunk、Outbox 和 Worker 基础上，补齐结构化分片、增量处理、幂等、断点和进度。

## 6.2 分片策略

| 类型 | 分片优先级 | 来源定位 |
| --- | --- | --- |
| Markdown | 标题层级 → 段落 → Token 窗口 | heading_path、offset |
| PDF | 页码 → 段落 → Token 窗口 | page_number、offset |
| Word | 标题、段落、表格 | paragraph、table_index |
| Excel | Sheet、表头、行块 | sheet、row_range |
| 图片 | OCR 区域、页码、坐标 | page、bbox |

## 6.3 document_chunk 字段

建议补充 chunk_index、parent_chunk_id、content_hash、token_count、page_number、heading_path、start_offset、end_offset、parser_version、chunking_version、embedding_model、embedding_dimension 和 embedding_status。

## 6.4 状态和任务键

处理状态建议为 uploaded、parsing、parsed、chunking、chunked、embedding、indexed、failed、dead_letter。任务键为 document_id + document_version_id + parser_version + chunking_version。

## 6.5 实施任务

☐ 先核对现有文档迁移、分片任务和 Embedding 任务，不重复建表。

☐ 按文件类型选择解析器和分片器。

☐ 为每个 Chunk 生成稳定 content_hash。

☐ 相同 Hash 的 Chunk 复用已有 Embedding。

☐ 文档局部变化时只处理变化 Chunk。

☐ 解析、分片、Embedding 全部走 Outbox/Worker。

☐ 每个阶段记录 total、processed、failed 和 current_index。

☐ 失败任务支持重试、断点和死信。

☐ 大文件上传接口只负责落盘和创建任务，不等待全部分析完成。

☐ 前端能够查询处理进度。

## 6.6 完成标准

☐ 重复上传同一版本不会重复生成 Chunk 和 Embedding。

☐ 修改文档一个章节不会重算整份文档。

☐ Worker 中断后可以继续处理。

☐ 单个 Chunk 失败不会阻塞其他 Chunk。

☐ 原始需求可以跳回文件、页码和章节位置。

# 七 B8.1 专项验收

## 7.1 记忆验收

☐ 相同查询可以命中缓存。

☐ Embedding 失败能降级关键词检索。

☐ 分析结果包含模型和 Prompt 版本。

☐ 人工修正不会覆盖原始模型结果。

☐ 多用户、多 Agent 和记忆范围隔离正确。

## 7.2 输出验收

☐ 完整分析包含开始、节点、工具、结果和结束事件。

☐ SSE 断线后可按 sequence 回放。

☐ 失败任务可定位具体节点。

☐ 重复事件不会重复提交需求或审核。

☐ 事件内容不会泄漏 API Key、完整 Prompt 或敏感原文。

## 7.3 大文件验收

☐ 大文件上传后立即返回 document_id。

☐ 解析、分片和向量化异步执行。

☐ 重复任务幂等。

☐ 局部修改支持增量处理。

☐ Worker 中断后能够续跑。

☐ 死信可以查询和重新投递。

## 7.4 多模型验收

☐ 不同 Agent 任务能使用不同模型。

☐ 主模型失败时按配置切换备用模型。

☐ 降级结果带有 fallback 标记。

☐ Embedding 维度不一致时拒绝写入。

☐ 每次模型调用可按 run_id 查询。

# 八 给 Claude 的分批执行提示词

## 8.1 首批 B2.1 提示词

继续执行 Requirement Agent 后端追加任务，只实施 B2.1，不要同时实施 B3.1、B4.1、B5.1。先只读扫描现有 conversation、run、SSE、workflow、outbox 和 agent_chat 代码，找出可以复用的运行记录和事件机制。然后输出 AgentRun/AgentEvent 的迁移方案、数据表方案、接口方案、文件清单、测试清单和兼容风险。暂时不要修改业务代码。必须保留旧代码、旧 API 和 MCP 兼容路径，Agent 不得直接访问数据库。

## 8.2 第二批 B3.1 提示词

B2.1 验收通过后，继续只实施 B3.1 多模型路由。先盘点现有 LLMProvider、Embedding、Agent 参数和配置，不改变现有业务流程。建立 ModelRegistry 和 ProviderAdapter，先接入任务级模型选择和调用记录，再接入 fallback。Embedding 必须校验维度，冲突和风险任务降级后必须标记并保留人工审核。

## 8.3 第三批 B4.1 提示词

B3.1 验收通过后，继续只实施 B4.1。先区分会话记忆、运行记忆、分析记忆和业务知识，复用现有 conversation、requirement、relation、risk 和 embedding 结构。实现关键词 + 向量混合检索、Embedding 缓存和失败降级，不将需求主数据迁移到非结构化 Memory。

## 8.4 第四批 B5.1 提示词

B4.1 验收通过后，继续只实施 B5.1。先扫描现有 document_asset、document_version、document_chunk、Outbox 和 Worker，复用已有结构。补充分片来源定位、Hash、版本、Embedding 元数据、增量处理、幂等、断点和死信。上传接口不等待长任务完成。

## 8.5 第五批 B8.1 提示词

B5.1 验收通过后，执行 B8.1 专项验收。分别验证记忆、事件输出、大文件分片和多模型切换。不得只运行单元测试，必须覆盖数据库、Outbox、Worker、SSE 回放、模型 Mock、重复任务和异常恢复。输出测试结果、失败项和是否可以进入前端重构的结论。

# 九 进入前端重构的门槛

☐ AgentRun 和 AgentEvent API 已稳定。

☐ SSE 事件格式和回放参数已冻结。

☐ 模型调用、分片任务和 Worker 状态可以查询。

☐ 需求、版本、来源、审核和分析接口响应结构不再频繁变化。

☐ 记忆、分片、多模型专项验收通过。

☐ 所有高风险写端点已有鉴权和权限控制。

☐ 至少一条真实需求主链路 E2E 通过。

只有满足上述门槛后，才开始前端 Agent 运行中心、文档处理进度、模型配置页和高级需求工作台的重构。

# 十 最终产出清单

| 批次 | 代码产出 | 文档产出 | 测试产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| B2.1 | Run/Event Service、Repository、SSE 回放 | 事件字典、状态机、兼容说明 | 事件顺序、回放、取消、失败 |
| B3.1 | ModelRegistry、ProviderAdapter、Fallback | 模型路由和降级策略 | 模型 Mock、维度、降级 |
| B4.1 | Memory Service、Hybrid Retrieval、Cache | 记忆分层和检索说明 | 缓存、降级、隔离、人工修正 |
| B5.1 | Parser、Chunker、Hash、Worker | 分片策略和任务状态 | 幂等、增量、断点、死信 |
| B8.1 | 验收脚本和修复项 | 专项验收报告 | 数据库、Worker、SSE、模型综合验收 |

本追加文档完成后，Requirement Agent 后端才具备进入复杂前端重构的条件：不仅能完成业务处理，还能够解释处理过程、追踪模型调用、处理大文件并在多模型环境下稳定运行。